Выписка из протокола собрания  членов                СНТ «Химик-2»  улиц 1-2 №№ дачных участков 277- 561 и улица Карьер  №№ дачных участков  6-27, 30, 1486.

Время и место проведения:

26 августа  2023 года                         г. Балаково Саратовская область

В 11-00                                                          ул.  1-я улица, район

центрального коллектора

Решение собрания

- Работу по замене металлического трубопровода на улицах 1-2 провести в два этапа.

I этап

С 04.09.2023 года начать работы по замене от центрального коллектора  в сторону III поста (Сбросного канала).

№ дачных участков 347-417а и 418а-489.

II этап

после окончания I этапа от центрального коллектора в сторону I поста (ул. Карьер).

№ дачных участков 277-561, 346-490 и 6-27, 30, 1486.

- Металлический трубопровод демонтировать, сдать в металлолом, вырученные денежные средства перевести  на расчетный счет СНТ «Химик-2» и этими средствами покрыть недостающие расходы на выполнение мероприятия.

- До 1 сентября 2023года, кто еще не успел или забыл, оплатить целевой взнос в сумме 3000рублей за участок на замену труб.

- На участках, за которые оплаты не будет, отводы для полива в новом трубопроводе не устанавливать.